|  | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СТЕПНОЙ СЕЛЬСОВЕТ ТАШЛИНСКИЙ РАЙОН ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ П О С Т А Н О В Л Е Н И Е |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 07.02.2017 |  | № | 23-п |  |

п.Степной

Об утверждении плана

мероприятий по оформлению

права муниципальной

собственности на бесхозные

объекты водоснабжения

на территории муниципального

образования Степной сельсовет

Ташлинского района

Оренбургской области.

В соответствии со статьей 225 Гражданского кодекса Российской Федерации, статей 14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», руководствуясь Уставом муниципального образования Степной сельсовет Ташлинского района Оренбургской области, в целях организации водоснабжения населения:

1.Утвердить  план мероприятий по оформлению права муниципальной собственности на бесхозные объекты водоснабжения на территории муниципального образования Степной сельсовет Ташлинского района Оренбургской области согласно приложению к настоящему  постановлению.

2.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава  администрации		                 Р.А.Маликов

Разослано:     администрации района, прокурору района, в дело.

Приложение к постановлению

администрации от 07.02.2017 №23-п

План

мероприятий по оформлению права муниципальной

собственности на бесхозные объекты водоснабжения на территории муниципального образования Степной сельсовет

Ташлинского района Оренбургской области

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок выполнения | Ответственный исполнитель | Отметка об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Выявление на территории муниципального образования Степной сельсовет бесхозных объектов водоснабжения | апрель 2017г. | Администрация МО Степной сельсовет Ташлинского района Оренбургской области |  |
| 2. | Заключение договора с кадастровым инженером на проведение необходимых работ в отношении каждого бесхозного объекта | июнь 2017г. | Администрация МО Степной сельсовет Ташлинского района Оренбургской области |  |
| 3. | Постановка на учет бесхозных объектов водоснабжения, получение кадастровых паспортов | сентябрь 2017г | Администрация МО Степной сельсовет Ташлинского района Оренбургской области |  |
| 4. | Постановка на учет в органе, осуществляющем регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, объектов водоснабжения в качестве бесхозных | декабрь 2017г | Администрация МО Степной сельсовет Ташлинского района Оренбургской области |  |
| 5 | Повторное обращение по истечению 1 года в орган, осуществляющий регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, с запросом сведений, содержащихся в ЕГРП в отношении бесхозных объектов | апрель 2018г | Администрация МО Степной сельсовет Ташлинского района Оренбургской области |  |
| 6. | Обращение в суд общей юрисдикции с исковым заявлением о признании права муниципальной собственности в отношении бесхозных объектов водоснабжения в порядке статьи 225 Гражданского кодекса РФ | май 2018г | Администрация МО Степной сельсовет Ташлинского района Оренбургской области |  |
| 7. | Оформление права муниципальной собственности на объекты водоснабжения в органе, осуществляющем регистрацию прав на недвижимое и сделок с ним, на основании вынесенного Решения суда. | июнь 2018 | Администрация МО Степной сельсовет Ташлинского района Оренбургской области |  |
| 8. | Принятие на баланс муниципального образования объектов водоснабжения | июль-декабрь 2018г | Администрация МО Степной сельсовет Ташлинского района Оренбургской области |  |